VDI-Infrastrukturprojekt

Konzeption, grafische Aufbereitung und Stakeholder-Übergabe einer unternehmensweiten Virtual Desktop Infrastructure (VDI) auf Basis von Cisco Meraki SD-WAN, AnyConnect VPN und Cisco ASA – von der IST-Analyse über den Pilotbetrieb an vier Standorten bis zur Zielarchitektur für über zehn deutsche Standorte mit zentralem Management aus Zwickau.

# Meine Rolle im Projekt

Meine Rolle in diesem Projekt, lag bei der Konzeption und grafischen Aufbereitung der gesamten VDI-Lösung. Die Arbeit umfasste drei Phasen und richtete sich an interne Stakeholder als Entscheidungsgrundlage.

- IST-Analyse: Aufnahme und strukturierte Darstellung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur über alle Standorte hinweg

- Konzeption PoC: Erarbeitung des technischen Konzepts für den Pilotbetrieb an vier Standorten (Bochum, Lauta, Mainz, Potsdam)

- Konzeption Ausbaustufe: Entwicklung der Zielarchitektur für alle weiteren Unternehmensstandorte inkl. Failover-Optionen

- Grafische Umsetzung: Erstellung aller Netzwerkdiagramme (IST-Stand, PoC, Ausbaustufe) als Entscheidungsvorlage

- Stakeholder-Übergabe: Präsentation und Übergabe der Konzepte und Visualisierungen an die verantwortlichen Entscheider

# 1. Ausgangssituation

Ein mittelständisches Unternehmen mit über zehn deutschen Standorten betreibt seine IT aktuell dezentral. Jeder Standort verfügt über eigene Client-Hardware ohne zentrales Desktop-Management. Software-Updates und Wartung erfolgen individuell vor Ort. Die IT-Zentrale ist in Zwickau angesiedelt.

Identifizierte Schwächen:

- Kein zentrales Desktop-Management, hoher Wartungsaufwand vor Ort

- Fehlende Skalierbarkeit bei neuen Standorten oder Homeoffice-Erweiterungen

- Hohe Hardware-Kosten durch vollwertige Client-Geräte an jedem Standort

# 2. Projektziele

- Zentrale Bereitstellung virtueller Desktops (VDI) aus Zwickau oder externen Rechenzentrum

- Pilotbetrieb (PoC) für ca. 25 bis 40 Mitarbeitende an vier Standorten

- Schrittweise Anbindung aller weiteren Unternehmensstandorte

- Homeoffice-Unterstützung über Cisco AnyConnect VPN (192.168.80.0/24)

- Redundanz durch Failover in Berlin oder einem externen Rechenzentrum

- Reduzierung von Hardware-Kosten

# 3. Netzwerkinfrastruktur

## 3.1 Bestehendes Netzwerk (IST-Stand)

- IT-Zentrale Zwickau: Cisco Meraki MX-100, EC 2.0-200 + DCIP-1GB

- Alle Filialen: Cisco Meraki MX-68 mit DSL-Primärleitung (DCIP-50 oder DCIP-100)

- Homeoffice: Cisco Meraki Z3 mit AnyConnect VPN

- Rechenzentrum: Cisco ASA, externe Dienste (NetPhone, Web Secure, E-Mail Secure, Exchange)

- SD-WAN: DSL als Primärleitung, Meraki Mesh als automatisches Backup-Failover

## 3.2 Standorte und Bandbreiten

- Zwickau – VDI-Hauptstandort, MX-100, EC 2.0-200 + DCIP-1GB

- Berlin – Failover-Standort, MX-100, EC 2.0-200 + DCIP-1GB

- Bochum – 3 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL – Bandbreite ausreichend

- Lauta – 7 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL – Flaschenhals prüfen

- Mainz – 4 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL – Bandbreite ausreichend

- Potsdam – 7 Nutzer, MX-68, DCIP-100/DSL – Bandbreite ausreichend

- Cottbus/Dresden/Freiberg/Halle/Gera/Leipzig – Ausbaustufe, MX-68, DCIP-50 bis DCIP-100

# 4. Umsetzung in drei Phasen

## Phase 0 – IST-Analyse

- Aufnahme der bestehenden Netzwerkinfrastruktur und Bandbreitenanalyse

- Identifikation von Engpässen

## Phase 1 – Proof of Concept

- VDI-Server-Aufbau in Zwickau

- Anbindung der Pilotstandorte Bochum, Lauta, Mainz und Potsdam

- Optionale Einbindung von Homeoffice-Nutzern und externem Rechenzentrum als Alternative

## Phase 2 – Vollständiger Ausbau

- Anbindung aller weiteren Standorte: Berlin, Cottbus, Dresden, Freiberg, Halle, Gera, Leipzig

- Aktivierung Failover-Lösung – drei Betriebsoptionen zur Auswahl:

  - Option A: VDI in Zwickau, Failover-Server in Berlin

  - Option B: VDI in Zwickau, Failover im externen Rechenzentrum

  - Option C: Vollbetrieb im externen Rechenzentrum

- Migration aller lokalen Clients auf VDI, Schulung der Mitarbeitenden

# 5. Ergebnisse und Vorteile

- Flexibles Arbeiten: Mitarbeitende können standortunabhängig arbeiten

- Geringere Hardware-Kosten

- Skalierbarkeit: Neue Standorte und Homeoffice schnell anbindbar

- Zentrales Management: Einheitliches Management aus Zwickau

- Redundanz: Automatisches Failover über Berlin oder externes RZ

# 6. Fazit

Das VDI-Projekt schafft eine zukunftsfähige, skalierbare IT-Infrastruktur für ein verteiltes Unternehmen. Durch die stufenweise Einführung – von der IST-Analyse über den PoC bis zum Vollausbau – werden Risiken minimiert und der Betrieb kontinuierlich sichergestellt.

Die bestehende Cisco-Meraki-Infrastruktur mit SD-WAN und automatischem Failover bildet eine solide Basis für den VDI-Betrieb.

Mit der finalen Entscheidung über das Betriebsmodell (eigene Infrastruktur mit Berlin-Failover oder externes Rechenzentrum) wird die Grundlage für einen langfristig stabilen, kosteneffizienten und sicheren Betrieb aller Standorte gelegt.